贵阳贵安加快发展保障性租赁住房建设 三年行动计划

为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的 意见》(国办发〔2021〕22号)、《省人民政府办公厅关于加 快发展保障性租赁住房的实施意见》(黔府办发〔2022〕1号) 等文件精神,着力解决我市新市民、青年人等群体住房困难问题, 结合本市实际,制定本行动计划。

# 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中 央、省、市加快发展保障性租赁住房精神,进一步扩大保障性租 赁住房供给,健全完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住 房制度,保障房地产市场平稳健康发展,进以人为核心的新型城 镇化,促进实现全体市民住有所居。

# 二、工作目标

按照《贵阳市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房 的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)要求,强力推进贵阳贵 安协同融合发展、大力实施"强省会"五年行动,集聚创新人才 队伍,有效解决全市新市民、青年人等群体住房困难问题,进一 步加快保障性租赁住房建设工作,"十四五"期间建设10万套 保障性租赁住房。其中,2021年开工0.3万套(间),2022年

─1──

开工3.2万套(间),2023-2024年开工6.5万套(间);其中 7万套(间)用于人才保障性租赁住房,2022年完成交付1.6万 套(间);2023年完成交付2万套(间);2024年完成交付3.4 万套(间).

# 三、主要任务

(一)多措并举筹集住房。10万套保障性租赁住房可通过 以下方式筹集。 一是房地产项目配建。开发项目中(除低效用地 及棚改外)按项目住宅面积的5%比例配建、无偿移交政府的保 障性租赁住房25486套(间),约占10万套目标任务25%;二 是高校闲置公租房归集700套(间),约占10万套目标任务0.7%; 三是产业园区配套宿舍19118套(间),约占10万套目标任务 19%; 四是闲置存量住房和非居住存量房屋改建14329(间),  约占10万套目标任务14.1%;五是购买滞销存量小户型房屋1450

(间),约占10万套目标任务1.4%; 六是在交通便利、配套设 施完善区域新建40612套(间),约占10万套目标任务40%.

(二)明确建设交付标准。 一是启动建设任务标准。新建项 目,基础形式为桩基础的,以首次桩基础桩身砼浇注为准;基础 形式为非桩基础的,以完成场地平整,开挖基坑为准。改建项目, 以装饰装修队伍进场施工为准。购买存量现房实物配建项目,以 与属地政府或产权人签订租赁合同为准。 二是建成交付任务标 准。采用新建、改建、购买或合作经营的人才保障性租赁住房以 完成竣工验收交付,达到"拎包入住"条件为准。

──2─

(三)强化项目统筹调度。围绕"十四五”期间保障性租赁 住房建设总体要求,分年度锁定实施项目,制定"一项目一实施 方案".对集中新建(改建)项目,明确建设资金、施工组织、 施工进度、完成时限等各关键环节时间节点,按周调度、月督导、 季评估、年考核方式,推动项目早开工、早竣工、早投用;对购 买改造项目,明确购买改造主体、购买范围,落实购买改造资金 来源、确定合同签订、主体移交、产权办理时间,确保2024年  7万套人才房目标如期完成。(牵头单位: 市住房城乡建设局、 市发展改革委、市自然资源和规划局、市税务局、市财政局;责 任单位:  各区<市、县>政府、开发区管委会)

(四)强化住房监测评价。认真贯彻落实《住房和城乡建设 部办公厅等关于做好2021年度发展保障性租赁住房情况监测评 价工作的通知》(建办保〔2021]44号)精神,按照《省住房 城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅、省税务 局关于做好发展保障性租赁住房情况监测评价工作的通知》(黔 建保通〔2021〕97号)要求,明确牵头单位,落实负责同志,逐 一对照评分标准,围绕确定发展目标、落实支持政策、建立工作 机制、严格监督管理、取得工作成效等方面开展月度自评,及时

上报印证材料,确保高质量完成年度保障性租赁住房监测评价。

(牵头单位: 市督办督查局、市住房城乡建设局、市发展改革委、 市自然资源和规划局、市财政局、市税务局;责任单位: 各区< 市、县>政府、开发区管委会)

──3──

(五)鼓励社会资本参与。进一步做好项目储备,积极申报 中央补助资金支持。支持银行业金融机构以市场化方式向保障性 租赁住房自持主体提供长期贷款;按照依法合规、风险可控、商 业可持续原则,向住房租赁企业提供贷款。鼓励商业保险资金在 依法合规前提下,按照市场化原则参与保障性租赁住房建设。引 入有实力企业采用股份合作等方式解决项目建设资金缺口,实现 项目资金平衡,多措并施确保建设、运营可持续。(牵头单位: 市金融办、市国资委、市发展改革委、市住房城乡建设局、市自 然资源和规划局、市财政局、市税务局;责任单位:  各区<市、 县>政府、开发区管委会)

(六)建立健全服务体系。建立健全住房租赁管理服务平台, 加强对保障性租赁住房建设、出租和运营管理的全过程监督,强 化工程质量安全监管,实时、动态发布住房房源、准入核准、租 赁管理等信息;编制租赁合同范本,明确权责,合理设置合同期 限;建立保障性租赁住房市场联合监督工作制度,加强政策宣传, 强化对互联网平台、住房租赁企业、房地产经纪机构等市场主体 正面引导及管理。(牵头单位: 市委宣传部、市市场监管局、市 住房城乡建设局、市发展改革委、市自然资源和规划局、市财政 局、市税务局;责任单位: 各区<市、县>政府、开发区管委会)

# 四、保障措施

(一)加强组织领导。成立由市政府分管副市长、贵安新区 管委会分管副主任任组长的贵阳贵安保障性租赁住房工作项目

─4─

筹建工作专班,统筹推进全市保障性租赁住房筹建工作。各区 (市、县)政府、开发区管委会是辖区保障性租赁住房工作责任

主体,要比照市级成立相应工作机构,强力推进各项工作任务落 实。

(二)加强宣传引导。由市委宣传部、市委组织部负责,市 相关部门配合,充分利用广播、电视、报纸等传统媒体及新媒体, 宣传建设保障性租赁住房重要意义、租住政策和建设成效,及时 总结推广工作中好经验、好做法,加快形成社会各界支持的良好 氛围。

(三)严格督导考核。建立健全党委统一领导、党政齐抓共 管、纪检监察及督办督查等部门具体实施的监督保障机制。建立 专项督查督办机制,严格目标考核,建立周调度、月督导、季评 估、年考核机制,确保按期完成项目建设各项目标任务。

附件: 1.贵阳贵安10万套(间)保障性租赁住房(含人才

保障房)目标任务表                          2.贵阳贵安加快发展保障性租赁住房项目筹建工作

专班成员名单及工作职责                  3.贵阳市加快发展人才保障性租赁住房实施方案

─5─

附件1：

贵阳贵安10万套（间）保障性租赁住房（含人才保障房）目标任务表

| 序号 | 区、市 | 保障性租赁住房目标总任务 | 人才保障性租赁住房目标总任务 | 启动建设保障性租赁住房 |  |  | 建成保障性租赁住房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 建成人才保障性租赁住房 |  |  | 建成保租房 |
|  |  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023-2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 云岩区 | 18522 | 13000 | 466 | 3783 | 14273 | 2990 | 4100 | 5910 | 5522 |
| 2 | 南明区 | 17464 | 13000 | 0 | 2710 | 14754 | 1700 | 4100 | 7200 | 4464 |
| 3 | 花溪区 | 8976 | 6300 | 0 | 1571 | 7405 | 800 | 2000 | 3500 | 2676 |
| 4 | 白云区 | 4796 | 3900 | 0 | 3104 | 1692 | 600 | 1200 | 2100 | 896 |
| 5 | 乌当区 | 5895 | 4100 | 0 | 2875 | 3020 | 660 | 1240 | 2200 | 1795 |
| 6 | 观山湖区 | 11263 | 8000 | 800 | 7166 | 3297 | 2103 | 2500 | 3397 | 3263 |
| 7 | 高新技术开发区 | 2000 | 2000 | 190 | 1810 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 经济技术开发区 | 7886 | 5500 | 582 | 983 | 6321 | 970 | 1730 | 2800 | 2386 |
| 9 | 双龙航空港经济区 | 900 | 630 | 14 | 886 | 0 | 190 | 200 | 240 | 270 |
| 10 | 综保区 | 1600 | 1100 | 0 | 286 | 1314 | 180 | 40 | 880 | 500 |
| 11 | 清镇市 | 11025 | 7700 | 400 | 2278 | 8347 | 900 | 2500 | 4300 | 3325 |
| 12 | 息烽县 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 修文县 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 开阳县 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 贵安新区 | 10000 | 5000 | 1000 | 5004 | 3996 | 1826 | 1005 | 2169 | 5000 |
| 16 | 市级统筹 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 小计（套（间）） |  |  |  | 3452 | 33580 | 64419 | 16043 | 20615 | 34696 | 30097 |
| 合计（套（间）） |  | 101451 | 71354 | 101451 |  |  | 71354 |  |  | 30097 |

附件2

贵阳贵安"十四五"期间保障性租赁住房项目 筹建工作专班成员名单及工作职责

为进一步加快推进贵阳贵安"十四五"期间保障性租赁住房 项目筹建,经市政府、贵安新区管委会研究同意,决定成立贵阳 贵安"十四五"期间保障性租赁住房项目筹建工作专班。专班成 员名单及工作职责如下:

组  长: 市政府副市长

贵安新区党工委委员、管委会副主任

副组长: 市政府办公厅副主任

市住房城乡建设局局长

贵安新区城建局局长

成  员 : 市委组织部部委

市委宣传部常务副部长

市发展改革委副主任

市财政局副局长

市督办督查局副局长

市自然资源和规划局副局长

市税务局副局长

贵安新区财政金融工作局副局长

─1──

贵安新区经济发展局副局长

贵安新区自然资源局副局长

贵安新区税务局副局长

工作专班下设办公室及项目联评、包片跟踪、督办督查、政 策宣传等四个工作组。工作专班及办公室不刻制公章,因工作需 要印发有关文件,由市住房城乡建设局代章。

(一)办公室

主  任: 市政府办公厅副主任

市住房城乡建设局局长

副主任: 市发展改革委主任

市自然资源和规划局局长

市税务局局长

市财政局局长

成员单位: 市委组织部、市发展改革委、市财政局、市自然 资源和规划局、市住房城乡建设局、市税务局,各区(市、县、 开发区)政府(管委会)、贵安新区直管区各乡(镇、街道办 事处),市(区)两级国有企业。

工作职责: 1.工作专班下设办公室在市住房城乡建设局,办 公室负责工作专班日常工作开展;2.负责建立贵阳贵安保障性租  赁住房项目库;3.组织协调各成员单位按责任分工推进各项工作; 2.建立总量动态网,及时掌握全市保障性租赁住房总体规模、投  资需求、分布区域等信息;5.收集保障性租赁住房建设推进中存

──2─

在问题,建立项目问题清单;6.负责会议筹备、纪要印发、收集、

报送工作信息;7.完成工作专班交办其他工作。

(二)项目联评组

组  长: 市住房城乡建设局局长

副组长: 市住房城乡建设局副局长

市自然资源和规划局副局长

市发展改革委副主任

市财政局副局长

市税务局副局长

贵安新区城乡建设局副局长

贵安新区财政局金融发展服务中心主任

贵安经济发展局党组成员

贵安新区自然资源局副局长

贵安新区税务局党委委员

成员单位: 市委组织部、市发展改革委、市财政局、市教育 局、市工业和信息局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、 市税务局、市林业局、市人防办、市水务局、贵州燃气集团、贵 阳供电局及贵安新区各相关职能部门,各区(市、县、开发区) 政府(管委会)、贵安新区直管区各乡(镇、街道办事处).

工作职责: 1.负责组织对各类改建、新建保障性租赁住房项 目进行认定,通过会签发放《保障性租赁住房项目认定书》;2. 负责收集建设运营中存在的困难和问题,并建立问题台账,统筹

协调解决;3.负责协调解决建设过程中手续办理出现的困难和问 题;4.负责主动对接相关手续审批部门,研究建立项目手续办理 绿色通道,点对点解决问题,营造良好环境;5.负责完善项目配 套公共服务设施;6.负责建立保障性租赁住房管理服务平台,加 强与住房保障、不动产登记等系统数据互联互通和共建共享,实 现人员准入退出、房源信息发布等"一网通办""一站式"办理; 7.完成工作专班交办其他工作。

(三)包片跟踪组

组  长: 市住房城乡建设局局长

副组长: 市委组织部部委

市住房城乡建设局副局长

成员单位:  各区(市、县、开发区)政府(管委会)、贵

安新区直管区各乡(镇、街道办事处).

工作职责: 1.负责对各属地政府和贵安新区、市区两级国有 企业保障性租赁住房项目建设工作推进情况进行统筹调度,及时 研究解决工作中存在困难和问题;2.每周对各包片区责任单位工 作完成情况进行跟踪,反馈上报综合调度工作专班;3.完成工作 专班交办其他工作。

(四)督办督查组

组  长: 市督办督查局副局长

副组长: 市住房城乡建设局副局长

市自然资源和规划局副局长

──4──

成员单位:  市发展改革委、市督办督查局、市财政局、市自然

资源和规划局、市住房城乡建设局、市税务局、市综合行政执法局。

工作职责: 1.负责建立发展人才保障性租赁住房工作监督督 查机制,跟踪督查各组工作任务落实情况;2.对于工作推进不利、 影响工作进程的,特别是未按时完成阶段性目标单位、个人,按 程序提请专班办公室进行通报;3.负责定期向领导小组报告监督 督查工作进展情况;4.完成工作专班交办其他工作。

(五)政策宣传组

组  长: 市委宣传部常务副部长

副组长: 市住房城乡建设局副局长

贵阳广电传媒集团有限公司总经理

贵阳日报传媒集团总编辑

成员单位: 各区(市、县、开发区)政府(管委会)、贵 安新区直管区各乡(镇、街道办事处).

工作职责: 1.负责收集发展保障性租赁住房相关政策法规, 通过电视、广播等媒体开展政策解读宣传工作,为顺利推进人才 保障性住房建设运营管理营造良好舆论环境;2.完成工作专班交 办其他工作。

──5─

附件3

贵阳市加快发展人才保障性租赁住房 实施方案

为有效推动保障性租赁住房中人才保障性租赁住房建设筹 集,解决在筑就业创业各类人才住房困难,根据《国务院办公厅 关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号) 等文件精神,结合我市实际,制定本实施方案。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力实施

"强省会"五年行动,在聚集创新人才队伍上实现新突破决策部 署,围绕贵阳市实际,以高质量赶超发展为目标,突出住房民生 属性,坚持需求导向,充分发挥人才战略资源作用,实行更加积 极的人才住房支持政策,吸引人才在筑就业创业,促进科技创新, 推动产业发展。

(二)基本原则

—-坚持产城融合,职住平衡。在就业创业人才聚集区域布 局,筹集房源就近解决人才居住需求。

—-坚持市统筹,区为主。按照"谁投资、谁所有"原则, 以各区(市、县)政府、开发区管委会为主,组织筹集、建设、 分配、管理,同时引导多方市场主体参与投资建设。

一-坚持盘活存量,多渠道筹集房源。对全市存量住房进行 摸底,盘活存量住房或非居住存量房屋或已批未建存量用地,降 低时间成本、资金成本、土地成本,有效增加人才保障性租赁住 房供给。引导鼓励国有企业和其他市场主体参与人才保障性租住 房的建设营运管理,增加筹建渠道。

—-坚持以租为主,租购并举。以配租人才保障性租赁住房 为主,配售共有产权住房、发放人才租房补贴为辅。按照尽力而 为、量力而行的原则，对符合条件的人才给予住房保障支持。

# 二、目标任务

按照全省推进实施"强省会"行动安排部署,"十四五"期 间,贵阳(贵安)计划筹建不少于10万套(间)保障性租赁住 房,其中70%用于各类人才住房保障。租金原则上按同地段同品 质市场租赁住房评估租金的80%左右确定。

2022年计划建成1.6万套(间);2023年计划建成2万套

(间),2024年计划建成3.4万套(间),在2024年底前完成

不少于7万套(间)人才保障性租赁住房筹建目标。

# 三、主要措施

(一)科学规划布局。

按照全市“打造15分钟生活圈"要求,结合贵阳现代产业  空间布局,合理配置人才保障性租赁住房,主要选择在云岩区、 南明区、观山湖区等现有存量人才较多区域,适当在花溪区、清 镇市、贵安新区等后续园区人才增长较大区域布局。人才保障性 租赁住房项目尽可能设立在轨道交通站点周边,大型产业园区、 高校集中区域,方便人才工作、生活及出行。市住房城乡建设部 门负责,会同相关部门进行政策指导和房源统筹调配。

(二)明确筹集方式。

全市人才保障性租赁住房主要通过六种方式筹集:

1.房地产项目配建。新建商品住宅房地产开发项目中按比例 配建保障性租赁住房。

2.高校闲置公租房归集。鼓励各在筑高校将闲置教师公租 房等存量房屋进行改建,并通过与运营单位合作,盘活闲置资产。

3.产业园区配套宿舍。通过在产业园区、就业岗位多、交 通便利地方布局选址,新建或配建宿舍型人才保租房,优化户型 设计,完善配套设施,降低出行成本。

4.闲置存量住房和非居住存量房屋改建。鼓励房屋所有权人 将闲置存量住房和非居住存量房屋改建为人才保障性租赁住房。

5.购买滞销存量小户型房屋。主要购置户型为满足配建要求 的滞销存量小户型商品房、企事业单位存量住房。

6.新建。由各区(市、县、开发区)在交通便利、配套设施

──3──

完善区域统筹新建人才保障性租赁住房。

(三)建立融资机制。

鼓励引导市级国有企业为主体,或市级国有企业与社会投  资人为联合主体,加强与国开行、农发行、建设银行等金融机构  对接,争取信贷支持。加强与保险机构对接,积极争取保险资金  支持发展人才保障性租赁住房建设;引入有实力企业采用股份合  作等方式参与人才保障性租赁住房建设。同时可通过发行金融债  券、融资租赁等方式筹集建设人才保障性租赁住房运营管理资金。

(四)明确建设标准。

根据人才分布,结合产业发展、区域需求、建设成本等进行 户型配置,统筹规划、合理设计、科学建造,实现经济合理、绿 色环保、高效使用目的,设计、建造全过程涉及资料、产品、材 料、工艺等均应符合相关法规标准、规范导则要求。

(五)建立准入退出机制。

根据人才分类,建立准入退出机制,提高人才保障性租赁 住房使用效益。建立人才保障性租赁住房信息管理服务平台,实 现房源信息发布、人员准入退出一网通办。

(六)建立项目认定制度。

存量住宅改建、非居住存量房屋改建、非居住存量土地建设、 产业园区中工业项目配套用地建设、单列用地集中新建等人才保 障性租赁住房,由申请单位向项目所在地区、市、县和开发区住

─4──

房城乡建设部门提出申请,建设方案经初审后,报市住房城乡建 设部门会同市相关部门联合审查,通过后出具《保障性租赁住房 项目认定书》。申请单位凭《保障性租赁住房项目认定书》办理 立项、用地、规划、施工、消防、建设监督和竣工验收等手续。

(七)加强运营服务管理。

对筹集的各类人才保障性租赁住房,可以委托国有企业运  营管理,也可与其他市场主体合作运营,或委托市场主体实施运  营管理。运营管理单位要加强对承租人的动态管理,建立退出管  理机制。市委组织部、市住房城乡建设部门和各区(市、县)政  府、开发区管委会等相关单位要加强对人才保障性租赁住房建设、 租赁和运营管理的全过程监督。要加强安全管理,建立完善各项  突发事件应急预警及处置制度,落实消防安全责任制,定期开展  消防安全检查。

# 四、支持政策

(一)土地规划支持。

1.加大用地保障力度,提高保障性租赁住房用地供应比例, 自然资源和规划部门在编制年度住宅用地供应计划时,应单列保

障性租赁住房用地计划,优先安排,应保尽保。

2.人才保障性租赁住房项目鼓励以协议方式供地,以便企 业融资运作。对以协议出让方式供应的,土地使用权价格按照基 准地价中政策性住宅用地(为普通商品房70%)评估确定。

──5─

3.新建人才保障性租赁住房老城区容积率不高于3.5,其 他区容积率不高于3.1,同时为支持租赁住房发展,绿地率在征 得市综合执法局同意后降为30%,兼容不超过20%商业的人才保 障性租赁住房可按28%设定建筑密度。

4.改建、新建人才保障性租赁住房日照标准可酌情降低, 建设规模总建筑面积在15万平方米以下的建设项目，日照分析 不满足的户型,户数应当控制在总户数的5%以下。

5.对于改建的人才保障性租赁住房,教育配套由辖区政府 统筹解决。

6.国有企业利用依法取得使用权的土地,符合规划原则、 权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿等前提下,经批准可用 于建设人才保障性租赁住房。变更土地使用性质,不补缴土地价 款;原划拨性质的土地可继续保留划拨方式;允许土地使用权人 通过自建或合作建设运营人才保障性租赁住房。

7.对闲置和低效利用的商业办公用房、厂房、科研教育用房 等非居住存量房屋,经批准可改建为人才保障性租赁住房。用作 人才保障性租赁住房期间,不变更土地使用性质,不补缴土地价 款。

8.在确保安全前提下,经批准,产业园区配套用地面积占比

上限可由7%提高到15%,提高部分可用于建设宿舍型人才保障性 租赁住房。鼓励利用产业园区工业项目配套用地集中建设宿舍型

人才保障性租赁住房,严禁建设成套商品住宅。

9.新建商品住宅房地产开发项目,应在配建项目国有土地使 用权招标、拍卖、挂牌条件中明确,按照不低于商品住宅总建筑 面积5%的比例配建保障性租赁住房,建成后无偿交给市政府或 市政府指定机构管理运营,统筹用于解决人才住房困难。

(二)财政政策支持。

1.人才保障性租赁住房及其配套基础设施在项目建设阶段, 未享受其他中央财政资金补助的,可以申请中央预算内投资专项 资金补助支持,具体标准按照《国家发展改革委关于印发<人才 保障性租赁住房中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知X(发 改投资规〔2021〕696号)有关要求执行。

2.严格按照国家有关要求,对符合规定用于解决人才住房困 难的保障性租赁住房申请中央补助资金支持。

(三)税费金融和租金支持。                1.税费、金融等政策严格按国家有关规定执行。

2.根据《贵阳市青年人才公寓管理暂行规定》(筑人才办通   【2018】4号),对符合条件的租住人才给予租住费用补贴支持。

3.人才保障性租赁住房租金接受政府指导,各区(市、县) 政府、开发区管委会可根据属地实际适当提高租金优惠比例,提 高部分所需资金由各区(市、县)政府、开发区管委会自行承担。

(四)执行民用水电气价格。

─7──

非居住存量用地和非居住存量房屋建设的人才保障性租赁 住房取得项目认定书后,用水、用电、用气价格按照居民标准执 行。

(五)公共服务支持。

承租人才保障性租赁住房的各类人才可以按照规定申领居 住证,居住证持有人按规定享受义务教育、医疗卫生、公积金等 基本公共服务。